DOSSIER DE CADRAGE & DE CONCEPTION TECHNIQUE (V1)

Plateforme Premium — LE GUIDE IA

| À l'attention de : | Alfred Dah — Product Owner, LE GUIDE IA |
| --- | --- |
| De la part de : | Samba Diop — Responsable Technique |
| Objet : | Dossier de conception, choix des outils, budget abonnements et calendrier de déploiement V1 |
| Statut : | Document final pour validation avant lancement des développements (Août 2026) |

ÉDITO & NOTE D'ORIENTATION

Alfred,

J'ai bien pris connaissance du Brief de Cadrage V1. Nous partageons la même ambition : passer d'un fonctionnement manuel et dispersé à une plateforme moderne, automatique, fluide et évolutive, tout en sécurisant le lancement commercial et marketing du Bootcamp 2.

Pour aller vite et être efficace, nous ne perdrons pas de temps avec des maquettes Figma intermédiaires : nous développons directement la plateforme avec des composants UI de haute qualité (Design System moderne, responsive sur mobile et ordinateur).

Ce dossier répond de manière claire et synthétique aux 4 questions fondamentales du projet.

1. QUE VA-T-ON DÉVELOPPER ? (Périmètre Fonctionnel V1)

La V1 se concentre prioritairement sur l'automatisation complète du parcours d'achat et de suivi pour les deux formations phares :

Bootcamp IA Pro : 15h de cours — Coût : 99 000 FCFA

Bootcamp IA Business : 15h de cours — Coût : 199 000 FCFA

1.1. Les 7 Modules Fonctionnels de la V1

Module 1 — Identité, Inscription & Rôles

Création de compte simplifiée : Inscription par Email + Mot de passe ou via Google.

Gestion des rôles & accès : 3 rôles distincts : Apprenant (accès aux cours/certificats), Administrateur de contenu (gestion complète des cours, leçons, ressources et apprenants), et Super-Administrateur (gestion technique globale et sécurité).

Module 2 — Espace Membre & Académie

Accès centralisé : Remplace WhatsApp et Google Drive par un espace personnel sécurisé.

Lecteur de cours & supports : Visionnage des sessions vidéo, téléchargement des fiches PDF, accès aux salons de direct.

Suivi de progression : Visualisation claire de l'avancement par l'apprenant (leçons validées, quiz).

Certificats automatiques : Génération instantanée d'un certificat PDF sécurisé avec lien de vérification en fin de formation.

Factures automatiques : Génération et téléchargement de la facture directement depuis l'espace membre.

Module 3 — Commerce, Paiement & Automatisation "Zero-Touch"

Tunnel d'achat rapide : Formulaire de commande fluide et réduit au strict minimum.

Paiements locaux & internationaux : PayTech (Wave, Orange Money, Free Money, cartes bancaires locales) + Stripe (Visa / MasterCard internationales).

Activation automatique : Dès confirmation du paiement, le compte est créé, l'accès est ouvert et l'email de confirmation est envoyé automatiquement sans intervention manuelle.

Module 4 — Bibliothèque Premium (Ressources V1)

Catalogue initial (30 à 40 ressources) : Prompts avancés, modèles de documents, fiches pratiques.

Accès différencié : Une partie gratuite (pour l'acquisition prospects YouTube) et une partie réservée aux membres selon leur Bootcamp (Pro ou Business).

Module 5 — CRM & Suivi Commercial

Gestion des prospects : Tableau de suivi avec statuts (Nouveau, Prospect chaud, Inscrit, Payé).

Emails automatiques (Resend) : Envoi des accès, relances pour paniers abandonnés, rappels avant les sessions de Bootcamp.

Module 6 — Offre Entreprises (Lead Generation B2B)

Page dédiée B2B : Présentation des prestations (digitalisation, Google Workspace/Gemini, Copilot, e-marketing).

Formulaire de diagnostic & devis : Qualification des besoins de l'entreprise et notification immédiate à l'équipe commerciale.

Module 7 — Administration

Interface simple permettant à l'équipe LE GUIDE IA d'ajouter/modifier des formations, publier des ressources, consulter les inscriptions et exporter les listes d'apprenants sans écrire de code.

1.2. Les Parcours Utilisateurs Clés

Parcours Apprenant Individuel : Visiteur → Ressource gratuite / YouTube → Page Vente Bootcamp Pro/Business → Paiement Wave/OM/CB (PayTech/Stripe) → Confirmation automatique → Email d'accès & Espace Membre → Suivi des cours & Quiz → Certificat PDF & Facture.

Parcours Entreprise B2B : Décideur Entreprise → Page Dédiée B2B → Diagnostic en ligne → Demande de devis → Prise en charge commerciale.

2. COMMENT VA-T-ON LE DÉVELOPPER ? (Architecture & Choix des Outils)

La plateforme sera construite avec des outils modernes, robustes, sécurisés et reconnus mondialement :

Next.js 16 (Interface Web) : Interface web ultra-rapide, responsive mobile/ordinateur et référençage naturel SEO de haute qualité.

Supabase (Base de données & Auth) : Cœur de données PostgreSQL, authentification sécurisée et gestion des droits d'accès.

Resend (Emails Automatiques) : Système d'emails transactionnels garantissant une délivrabilité maximale des accès et factures.

PayTech & Stripe (Paiements) : Passerelles d'encaissement automatisées Mobile Money (Wave, Orange Money, Free) et Cartes bancaires.

2.1. Engagements & Sécurité Non Négociables

Propriété exclusive : Le nom de domaine, les comptes d'hébergement, la base de données et l'intégralité du code source sont la propriété exclusive de LE GUIDE IA.

Accès Administrateur : Un accès d'administration complet est configuré et remis dès la livraison.

Sauvegardes : Sauvegarde quotidienne automatique de la base de données.

3. COMBIEN CELA COÛTERA ? (Abonnements & Frais d'Outillage)

Pour garantir le fonctionnement continu, la sécurité et la capacité d'accueil des apprenants, voici le détail précis des abonnements mensuels/annuels et des frais de transaction des outils tiers (le nom de domaine et le SSL étant déjà acquis) :

| Outil / Service | Usage dans le projet | Formule / Modèle | Coût Estimé (FCFA) | Coût Estimé (USD/EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Base DB, comptes clients, stockage PDF | Tiers Gratuit au lancement (Puis Plan Pro si >50k visiteurs) | 0 FCFA (Puis ~15 000 FCFA/mois) | 0 $ (Puis $25/mois) |
| Vercel | Hébergement plateforme web | Tiers Starter Gratuit (Puis Plan Pro selon croissance) | 0 FCFA (Puis ~12 000 FCFA/mois) | 0 $ (Puis $20/mois) |
| Resend | Envoi identifiants, factures, relances | Plan Gratuit (Jusqu'à 3 000 emails/mois) | 0 FCFA (Puis ~12 000 FCFA/mois si >3k) | 0 $ (Puis $20/mois) |
| Passerelle PayTech | Encaissement Mobile Money & cartes locales | Commissions au succès (~2.5% à 3%) | 0 FCFA de frais fixes (Commission par vente) | 0 $ fixe |
| Passerelle Stripe | Encaissement par carte internationale | Commissions au succès (~2.9% + $0.30) | 0 FCFA de frais fixes (Commission par vente) | 0 $ fixe |

Synthèse Budgétaire des Outils : La plateforme démarrera avec 0 FCFA de coût fixe mensuel sur les infrastructures grâce aux paliers gratuits des outils sélectionnés. Lors de la montée en charge, le coût total des abonnements récurrents restera contenu entre 0 et 39 000 FCFA / mois max ($65/mois).

4. COMBIEN DE TEMPS CELA PRENDRA ? (Planning & Jalons)

Le projet est planifié sur une durée totale de 4 semaines, avec une mise en service prioritaire sous 14 jours pour sécuriser le lancement marketing du Bootcamp 2 :

Jalon 1 (Fin Semaine 2 — 24 Août) - Système de Vente & Espace Membre Prêt : Le tunnel de paiement PayTech / Stripe est 100% opérationnel. Les apprenants peuvent s'inscrire, payer et accéder immédiatement à leur espace membre avec leurs cours. Ce jalon permet d'ouvrir immédiatement les précommandes et la communication YouTube !

Jalon 2 (Fin Semaine 4 — 7 Septembre) - Plateforme V1 Complète : Livraison du CRM avec relances automatiques Resend, de la bibliothèque de ressources Premium, de la page Entreprises B2B et du tableau de bord d'administration

SYNTHÈSE DES 4 RÉPONSES POUR ALFRED

1. Que va-t-on développer ? Une plateforme académique complète (7 modules) pour commercialiser et délivrer automatiquement le Bootcamp IA Pro (99k FCFA) et Bootcamp IA Business (199k FCFA), avec certificats, factures, bibliothèque et espace B2B.

2. Comment va-t-on le développer ? En développement direct (Next.js, Supabase, Resend, PayTech, Stripe) pour un rendu moderne immédiat sans passer par des maquettes Figma chronophages.

3. Combien cela coûtera en outils ? 0 FCFA de frais fixes au démarrage, puis entre 0 et 39 000 FCFA/mois ($65) selon la montée en charge des inscriptions.

4. Combien de temps cela prendra ? 4 semaines au total, avec ouverture effective des ventes et de l'espace membre dès la 2ème semaine.