BRIEF OFFICIEL

REFONTE SITE LEGUIDEAI.COM

Version V2 — Tunnel de Conversion Bootcamp PRO

Destinataire : Samba — Lead Technique & Automatisation Auteur : Alfred Dah, CEO — Le Guide IA Date : Juillet 2026 · Priorité : MAXIMALE

leguideai.com  ·  alfred@leguideai.com

# SOMMAIRE

PARTIE 1  Contexte & Diagnostic — État du site actuel	·····

PARTIE 2  Priorités ZERO — Actions à faire dans les 48h	·····

PARTIE 3  Architecture V2 — Les 13 sections page par page	·····

PARTIE 4  Améliorations techniques & Marketing	·····

PARTIE 5  Automatisation — Tunnel de paiement complet	·····

PARTIE 6  SEO, Tracking & Performance	·····

PARTIE 7  Planning d'exécution & Critères de validation	·····

# PARTIE 1  CONTEXTE & DIAGNOSTIC — ÉTAT DU SITE ACTUEL

## 1.1  Situation actuelle

Le Challenge IA Le Guide IA s'est déroulé du 24 au 28 juin 2026. Le site leguideai.com a été conçu pour recruter des participants à ce challenge gratuit. Cette mission est désormais accomplie.

Le produit commercial prioritaire est maintenant le Bootcamp LE GUIDE IA PRO (24 juillet – 2 août 2026). Le site doit devenir le tunnel de conversion principal vers ce produit.

## 1.2  Diagnostic du site actuel

| ✗ AVANT (site actuel) | ✓ APRÈS (V2) |
| --- | --- |
| Héro : "Rejoindre le Challenge Gratuit" (expiré) Dates affichées : 24–28 juin 2026 (passées) Prix Bootcamp : "Surprise" (non affiché) Tunnel : Challenge → Inscription gratuite Témoignages : fictifs Toggle EN : version anglaise non à jour Paiement : aspect manuel/informel Pas de compte à rebours Pas de Pixel Meta installé | Héro : "Je rejoins le Bootcamp PRO" Dates : 24 juillet – 2 août 2026 Prix : 99 000 FCFA / 179 $ affiché clairement Tunnel : Bootcamp → Paiement → WhatsApp → Confirmation Témoignages : vrais (captures Challenge) Toggle EN : désactivé ou mis à jour Page de paiement premium (Orange Money, Wave, Zelle) Compte à rebours : offre expire le 11 juillet 2026 Pixel Meta + GA4 + GTM installés |

## 1.3  Note globale actuelle vs objectif

| SITE ACTUEL 7 / 10 Bon pour recruter au Challenge. Inadapté pour vendre le Bootcamp. | OBJECTIF V2 9,5 / 10 Tunnel de conversion optimisé. Chaque visiteur veut rejoindre le Bootcamp. |
| --- | --- |

# PARTIE 2  PRIORITÉS ZÉRO — ACTIONS À FAIRE DANS LES 48 HEURES

⚠ Ces actions ne font pas partie de la refonte. Elles doivent être faites IMMÉDIATEMENT. Tant qu'elles ne sont pas faites, chaque visiteur qui arrive sur le site voit une offre expirée ou incomplète.

| 0 ZÉRO | Retirer toutes les dates du Challenge (24–28 juin 2026) › Supprimer ou masquer toute mention du Challenge dans le héro, les boutons, les sections › Remplacer par : "Bootcamp PRO · 24 juillet – 2 août 2026" › Délai : aujourd'hui, avant la fin de journée › Impact : chaque visiteur actuel voit une formation terminée — fuite de conversion immédiate |
| --- | --- |

| 0 ZÉRO | Afficher le prix 99 000 FCFA / 179 $ et activer le compte à rebours › Prix fondateur : 99 000 FCFA / 179 $ → affiché clairement sur la page d'accueil › Prix standard : 199 000 FCFA / 349 $ → affiché en contraste › Compte à rebours : date d'expiration = 11 juillet 2026 à minuit GMT › Un prix caché ("Surprise") est un frein commercial : personne n'achète ce qu'il ne connaît pas |
| --- | --- |

| 0 ZÉRO | Désactiver ou corriger le toggle FR/EN › La version anglaise n'est pas à jour pour le Bootcamp PRO › Option 1 : désactiver le toggle temporairement (solution rapide) › Option 2 : mettre à jour la version EN complète (solution définitive) › Un site à moitié traduit envoie un signal d'amateurisme |
| --- | --- |

| 0 ZÉRO | Remplacer les témoignages fictifs par de vrais retours du Challenge › Utiliser les captures WhatsApp, les messages de participants, les retours reçus pendant les 5 jours › Même un screenshot de 30 mots est plus puissant qu'un témoignage fabriqué › Un faux témoignage détruit la confiance dès qu'il est détecté — et les gens détectent |
| --- | --- |

# PARTIE 3  ARCHITECTURE V2 — LES 13 SECTIONS PAGE PAR PAGE

## 3.0  Tunnel de conversion — Logique globale

| SITE ACTUEL | SITE V2 |
| --- | --- |
| Accueil ↓ Challenge (expiré) ↓ Inscription gratuite | Accueil ↓ Bootcamp PRO ↓ Paiement ↓ WhatsApp ↓ Confirmation automatique |

| S1 | HÉRO — Section principale | RÉÉCRIRE COMPLÈTEMENT |
| --- | --- | --- |

## Texte actuel à supprimer

"Maîtrisez l'IA ou restez compétitif." + bouton "Rejoindre le Challenge Gratuit" Dates : 24–28 juin 2026

## Nouveau texte

TITRE H1 : Maîtrisez l'IA. Transformez votre carrière et votre business. SOUS-TITRE : Formation intensive en ligne · 100% en français · Cas africains & diaspora BOUTON PRINCIPAL (orange/doré) : 🟠 Je rejoins le Bootcamp PRO BOUTON SECONDAIRE (bleu outline) : ▶ Télécharger le programme

## Badges informatifs sous les boutons

| BADGE 1 | BADGE 2 | BADGE 3 | BADGE 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 📅 24 juil – 2 août 2026 | 🕖 19h00 GMT | 🌍 100% En ligne | 🎓 10 Sessions intensives |

Note importante — Compte à rebours Intégrer un compte à rebours visible dans le héro : "Offre Fondateur expire dans X jours X heures X minutes" Date d'expiration : 11 juillet 2026 à minuit GMT Le compte à rebours est le déclencheur psychologique de conversion le plus puissant.

| S2 | POURQUOI CE BOOTCAMP ? — Comparaison | REMPLACER |
| --- | --- | --- |

Remplacer la présentation actuelle du Challenge par un tableau comparatif visuel.

| SANS LE BOOTCAMP | AVEC LE BOOTCAMP |
| --- | --- |
| ✗ Utilise l'IA au hasard | ✓ Workflow IA structuré et professionnel |
| ✗ Perd du temps à tâtonner | ✓ Gagne 2h à 4h par jour |
| ✗ CV et LinkedIn non optimisés | ✓ Profil visible par les recruteurs et ATS |
| ✗ Aucun système d'automatisation | ✓ Automatise les tâches répétitives |
| ✗ Pas de méthode claire | ✓ Roadmap 90 jours personnalisée |
| ✗ Isolé dans son apprentissage | ✓ Communauté privée + accompagnement |

| S3 | CE QUE VOUS OBTENEZ — 6 livrables | ADAPTER |
| --- | --- | --- |

Remplacer les bonus Challenge par les 6 livrables concrets du Bootcamp PRO :

| N° | LIVRABLE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| 01 | ✅ Workflow IA Pro | Un système de travail IA immédiatement applicable |
| 02 | ✅ Bibliothèque de prompts | 100+ prompts testés pour votre métier |
| 03 | ✅ Compétences métier IA | Appliquées à votre secteur professionnel |
| 04 | ✅ Roadmap 90 jours | Votre plan d'action personnalisé |
| 05 | ✅ Certificat Le Guide IA | Attestation officielle de formation |
| 06 | ✅ Communauté Premium | Groupe privé WhatsApp + accompagnement post-bootcamp |

| S4 | PROGRAMME — Timeline des 10 sessions | CRÉER |
| --- | --- | --- |

Créer une timeline verticale élégante avec les 10 sessions et leurs dates précises.

| DATE | SESSION | THÈME |
| --- | --- | --- |
| 24 juillet | Session 1 | Mindset IA professionnel + système de travail |
| 25 juillet | Session 2 | Prompting professionnel avancé |
| 26 juillet | Session 3 | IA pour emails, rapports et communication |
| 27 juillet | Session 4 | IA pour productivité et organisation |
| 28 juillet | Session 5 | IA pour CV, LinkedIn et positionnement |
| 29 juillet | Session 6 | IA pour présentations et documents pro |
| 30 juillet | Session 7 | IA pour stratégie, analyse et décision |
| 31 juillet | Session 8 | IA pour contenu et visibilité |
| 1er août | Session 9 | IA pour opportunités et offres personnelles |
| 2 août | Session 10 | Roadmap 90 jours + Certification officielle |

Mention à ajouter sous la timeline Chaque session : 1h30 en direct · Replay disponible 48h · Exercice pratique inclus Horaire : 19h00 GMT (heure de Ouagadougou) · Plateforme : lien privé envoyé aux inscrits

| S5 | DÉCOUVREZ VOTRE FUTUR — Projection post-Bootcamp | CRÉER (NOUVEAU) |
| --- | --- | --- |

Note stratégique Cette section n'existe pas dans le site actuel. Elle est pourtant la plus puissante pour la conversion. Elle aide le visiteur à se visualiser APRÈS la formation — c'est ce qui déclenche l'achat. Micum la proposait comme "Version Premium". Elle doit être une section standard dès la V2.

TITRE DE SECTION : "Découvrez votre futur après le Bootcamp"

| PROFIL | TRANSFORMATION |
| --- | --- |
| 👨‍💼 Professionnel | Vous travaillez plus vite, produisez plus, et devenez une référence IA dans votre équipe |
| 💼 Entrepreneur | Vous automatisez votre entreprise et libérez du temps pour ce qui compte vraiment |
| 🎯 Chercheur d'emploi | Votre CV et LinkedIn sont optimisés · Vous passez les filtres ATS · Vous décrochez des entretiens |
| 🚀 Consultant / Freelance | Vous vendez plus de missions grâce à votre positionnement IA |

| S6 | POUR QUI ? — 4 profils cibles | ADAPTER |
| --- | --- | --- |

Adapter les 5 cartes actuelles (Étudiant, Chercheur, Professionnel, Entrepreneur, Dirigeant) en 4 cartes centrées sur le Bootcamp PRO :

| PROFIL | MESSAGE CLÉ |
| --- | --- |
| Professionnel | Devenez la référence IA de votre organisation |
| Entrepreneur | Automatisez, scalez, libérez-vous des tâches répétitives |
| Consultant / Freelance | Différenciez-vous et vendez plus de missions |
| Chercheur d'emploi | CV, LinkedIn, ATS — prenez une longueur d'avance |

| S7 | POURQUOI LE GUIDE IA ? — Différenciateurs | CRÉER (MANQUANT) |
| --- | --- | --- |

Note Cette section est absente du site actuel. C'est un angle de différenciation fort qui manque.

| DIFFÉRENCIATEUR | POURQUOI C'EST IMPORTANT |
| --- | --- |
| ✅ Formation 100% en français | Aucune barrière linguistique pour l'apprenant francophone |
| ✅ Cas africains et diaspora | Exemples tirés de la réalité locale, pas du contexte occidental |
| ✅ Exercices pratiques à chaque session | On apprend en faisant, pas en regardant |
| ✅ Groupe WhatsApp privé inclus | Communauté active d'entraide post-Bootcamp |
| ✅ Accompagnement personnalisé | Questions répondues par Alfred Dah directement |
| ✅ Certificat officiel Le Guide IA | Preuve concrète de votre formation |

| S8 | COMMENT ÇA SE PASSE ? — Déroulement | CRÉER |
| --- | --- | --- |

Timeline horizontale ou verticale du déroulement type d'une session :

| ÉTAPE | TIMING | DÉTAIL |
| --- | --- | --- |
| Inscription | Maintenant | Paiement sécurisé → confirmation immédiate |
| Bienvenue | Sous 24h | Accès WhatsApp groupe privé + kit d'onboarding |
| Lives | 24 juil – 2 août | 10 sessions à 19h GMT · 1h30 chacune |
| Replays | Sous 48h | Replay disponible si vous avez manqué une session |
| Exercices | Après chaque live | 1 livrable pratique par session |
| Certification | 2 août | Certificat officiel Le Guide IA remis |

| S9 | TARIFS — Deux cartes de prix | RÉÉCRIRE |
| --- | --- | --- |

Compte à rebours — Règle absolue Le compte à rebours DOIT être fonctionnel et lié à la vraie date : 11 juillet 2026 à minuit GMT. Un compte à rebours figé ou faux est détecté et détruit la confiance. Un compte à rebours réel crée l'urgence et augmente les conversions de 15 à 30%.

| 🏅 OFFRE FONDATEUR 99 000 FCFA 179 $ ⏳ Offre expire le 30 juillet 2026 [COMPTE À REBOURS ICI] | PRIX STANDARD 199 000 FCFA 349 $ À partir du 1 juillet 2026 Même accès complet au Bootcamp PRO |
| --- | --- |

Les deux cartes doivent inclure sous les prix :

- ✓  10 sessions premium en direct

- ✓  Replays 48h

- ✓  Exercices pratiques

- ✓  Groupe WhatsApp privé

- ✓  Certificat officiel Le Guide IA

- ✓  Satisfait ou remboursé (sous conditions)

| S10 | TÉMOIGNAGES — Vrais retours participants | REMPLACER IMMÉDIATEMENT |
| --- | --- | --- |

Règle absolue Aucun témoignage fictif ne doit rester sur le site après la refonte. Utiliser uniquement : captures WhatsApp, messages réels, extraits vidéo du Challenge. Même un témoignage court et imparfait d'une vraie personne convertit mieux qu'un témoignage parfait mais fabriqué.

| SOURCE | FORMAT RECOMMANDÉ |
| --- | --- |
| Messages WhatsApp Challenge | Screenshot avec prénom + pays (masquer le numéro) |
| Commentaires live | Capture YouTube Studio ou StreamYard |
| Emails de participants | Citation textuelle avec prénom + profession |
| Vidéos courtes | Extrait de 20 à 45 secondes · Sous-titres inclus |

Objectif minimum pour la V2 : 6 vrais témoignages. Objectif idéal avant le Bootcamp : 10+.

| S11 | ALFRED DAH — Crédibilité & Autorité | RENFORCER |
| --- | --- | --- |

La section actuelle est bonne. La renforcer avec des preuves sociales chiffrées récentes :

| ÉLÉMENTS ACTUELS | ÉLÉMENTS À AJOUTER |
| --- | --- |
| Expert IA & Transformation Digitale | ✓ CISA — Certified Information Systems Auditor |
| Fondateur Le Guide IA | ✓ 24+ ans d'expérience professionnelle |
| 450 inscrits dans 21 pays | ✓ 6 326 abonnés LinkedIn (à jour) |
|  | ✓ Challenge suivi par X participants de 21 pays |
|  | ✓ MBA + AI Governance |
|  | ✓ Afrique francophone + Diaspora |

Note La photo professionnelle actuelle est bonne. Conserver. Ajouter si possible une courte vidéo de présentation (60 secondes max) dans cette section.

| S12 | PAIEMENT — Page premium | RÉÉCRIRE |
| --- | --- | --- |

Problème actuel L'aspect paiement actuel est perçu comme manuel et informel. Une page de paiement non professionnelle est la principale cause d'abandon à la dernière étape.

## Méthodes de paiement à intégrer

| MÉTHODE | ZONE CIBLE | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| Orange Money | Afrique de l'Ouest francophone | HAUTE — Priorité 1 |
| Wave | Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina | HAUTE — Priorité 1 |
| Zelle | Diaspora USA | HAUTE — Priorité 1 |
| Virement bancaire | Entreprises et institutions | MOYENNE |
| Carte bancaire (Stripe) | International — à terme | À prévoir en V3 |

## Flux après paiement — Obligatoire

|  | ÉTAPE | ACTION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmation | Page de confirmation immédiate avec message de bienvenue |
| 2 | WhatsApp | Lien direct vers le groupe privé Bootcamp PRO |
| 3 | Email | Email de bienvenue automatique (Systeme.io) dans les 5 minutes |
| 4 | Calendrier | Dates et horaires des 10 sessions + lien de connexion |
| 5 | Préparation | "Ce que vous devez préparer avant le 24 juillet" |

Bouton intermédiaire à prévoir Pour les personnes qui ont payé via WhatsApp ou virement : "J'ai effectué mon paiement" → Formulaire de confirmation → Validation manuelle dans 24h → Accès groupe

| S13 | FAQ — 15 questions minimum | ENRICHIR |
| --- | --- | --- |

La FAQ actuelle est une bonne base. La doubler pour atteindre au minimum 15 questions. Questions à ajouter :

| N° | QUESTION À AJOUTER |
| --- | --- |
| Q8 | Qu'est-ce qui différencie ce Bootcamp d'une formation YouTube gratuite ? |
| Q9 | Je n'ai jamais utilisé l'IA. Est-ce que je peux suivre le Bootcamp ? |
| Q10 | Est-ce que les sessions sont enregistrées si je rate un live ? |
| Q11 | Quel est le fuseau horaire ? (Détailler pour chaque pays) |
| Q12 | Comment s'effectue le paiement depuis mon pays ? |
| Q13 | Y a-t-il une garantie satisfait ou remboursé ? |
| Q14 | Est-ce que le certificat est reconnu par les employeurs ? |
| Q15 | Qu'est-ce qui se passe après le Bootcamp ? Y a-t-il un suivi ? |

| S14 | CTA FINAL — Section de clôture | CRÉER / RENFORCER |
| --- | --- | --- |

FOND : Bleu marine foncé (#0D1B3E) PHOTO : Portrait officiel Alfred Dah (grande, à droite) LOGO : Le Guide IA (en haut à gauche) TEXTE PRINCIPAL : "Votre avenir professionnel ne dépend plus seulement de vos compétences. Il dépend aussi de votre capacité à travailler avec l'IA." BOUTON (doré, grand) : JE REJOINS LE BOOTCAMP PRO SOUS LE BOUTON : 99 000 FCFA · Offre Fondateur · [COMPTE À REBOURS] ✓ Satisfait ou remboursé ✓ Accès immédiat au groupe ✓ Certificat officiel

# PARTIE 4  AMÉLIORATIONS TECHNIQUES & MARKETING

## 4.1  Navigation — Menu principal

| NAVIGATION ACTUELLE | NAVIGATION V2 |
| --- | --- |
| Programme | Accueil |
| Pour qui ? | Programme |
| Outils | Bootcamp PRO |
| Bootcamp PRO | Témoignages |
| S'inscrire | FAQ |
|  | Payer maintenant ← CTA principal |

## 4.2  Performance — Objectifs techniques

| CRITÈRE | STANDARD REQUIS |
| --- | --- |
| Temps de chargement | Moins de 2 secondes sur desktop ET mobile |
| Score PageSpeed Insights | Minimum 85 / 100 sur mobile |
| Images | Format WebP · Compression sans perte de qualité |
| Responsive | Desktop · Tablette · Mobile — testé sur les 3 |
| Bouton WhatsApp | Visible et fixe sur 100% des pages (bottom right) |

## 4.3  Collecte de leads — Non-acheteurs

Même si un visiteur n'achète pas, on collecte ses informations pour le relancer.

Formulaire pop-up ou section dédiée Déclencheur : visiteur qui reste +60 secondes sur la page tarifs sans cliquer Message : "Pas encore prêt ? Recevez le programme complet + un bonus exclusif" Champs : Prénom · Email · WhatsApp · Pays · Profession Action automatique : séquence email de nurturing sur 7 jours via Systeme.io

# PARTIE 5  AUTOMATISATION — TUNNEL DE PAIEMENT COMPLET

## 5.1  Flux automatisé post-paiement

|  | ÉTAPE | ACTION | DÉLAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paiement reçu | Confirmation page + email automatique | Immédiat |
| 2 | Email bienvenue | Systeme.io : email avec dates, lien groupe, programme | Sous 5 min |
| 3 | WhatsApp | Lien direct groupe privé Bootcamp PRO | Sous 5 min |
| 4 | Ajout groupe | Manuel ou automatique selon outil | Sous 24h |
| 5 | J-7 Bootcamp | Rappel email + WhatsApp avec conseils de préparation | 17 juillet |
| 6 | J-1 Bootcamp | Rappel horaire + lien connexion + "que préparer" | 23 juillet |
| 7 | J0 — Jour J | Rappel H-1 avec lien direct de connexion | 24 juillet 18h GMT |

## 5.2  Flux automatisé non-acheteurs

|  | ÉTAPE | ACTION | DÉLAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lead capturé | Email de bienvenue + programme PDF | Immédiat |
| 2 | J+1 | Email : "Ce que vous allez manquer" | J+1 |
| 3 | J+3 | Email : Témoignage participant + urgence | J+3 |
| 4 | J+5 | Email : Compte à rebours + dernière chance | J+5 |
| 5 | J+7 | Email : Porte fermée + liste d'attente prochaine cohorte | J+7 |

# PARTIE 6  SEO, TRACKING & PERFORMANCE

## 6.1  Tracking — À installer immédiatement

| OUTIL | USAGE |
| --- | --- |
| Meta Pixel (Facebook) | Suivi des conversions et retargeting publicitaire |
| Google Analytics 4 | Analyse du trafic, comportement, sources |
| Google Tag Manager | Conteneur centralisé pour gérer tous les scripts |
| Microsoft Clarity | Enregistrements de sessions, heatmaps, clics |

Priorité absolue Ces outils doivent être installés AVANT le lancement des publicités. Sans Pixel Meta, les publicités Facebook/Instagram ne peuvent pas être optimisées. Sans GA4, vous ne savez pas d'où viennent vos visiteurs ni ce qu'ils font.

## 6.2  SEO — Optimisations page d'accueil

| ÉLÉMENT | CONTENU RECOMMANDÉ |
| --- | --- |
| Title | Bootcamp IA en ligne – Formation Intelligence Artificielle ¦ Le Guide IA |
| Meta Description | Rejoignez le Bootcamp LE GUIDE IA PRO : 10 sessions intensives en français pour maîtriser l'IA. 24 juillet – 2 août 2026. 99 000 FCFA offre fondateur. |
| Open Graph Title | Même que le Title |
| Open Graph Image | Visuel 1200×630px avec logo + photo Alfred + texte accroche |
| Schema.org | Event ou Course → permet l'affichage enrichi dans Google |
| Alt images | Toutes les images doivent avoir un alt text descriptif |
| H1 unique | Un seul H1 par page, contenant le mot-clé principal |

# PARTIE 7  PLANNING D'EXÉCUTION & CRITÈRES DE VALIDATION

## 7.1  Planning d'exécution en 3 phases

| PHASE | DÉLAI | ACTIONS |
| --- | --- | --- |
| PHASE 0 — Urgences | Dans les 48h | Supprimer dates Challenge · Afficher prix · Compte à rebours · Témoignages · Toggle EN |
| PHASE 1 — Refonte | Jours 3 à 10 | Nouveau héro · 13 sections · Navigation · Page paiement · Formulaire leads |
| PHASE 2 — Technique | Jours 5 à 14 | Pixel Meta · GA4 · GTM · Clarity · Performance mobile · SEO complet |
| PHASE 3 — Automation | Jours 7 à 14 | Tunnel paiement automatisé · Séquence non-acheteurs · Systeme.io |
| VALIDATION FINALE | Avant le 17 juillet | Tests complets sur mobile + desktop · Validation CEO · Lancement |

## 7.2  Critères de validation avant mise en ligne

|  | CRITÈRE DE VALIDATION |
| --- | --- |
| □ | Aucune date du Challenge visible nulle part sur le site |
| □ | Prix 99 000 FCFA / 179 $ visible dès la page d'accueil |
| □ | Compte à rebours fonctionnel et lié au 11 juillet 2026 |
| □ | Aucun témoignage fictif — uniquement des vrais retours |
| □ | Toggle EN désactivé OU version anglaise complète et à jour |
| □ | Page de paiement premium (Orange Money, Wave, Zelle) opérationnelle |
| □ | Email de confirmation automatique testé et fonctionnel |
| □ | Lien WhatsApp groupe privé intégré dans le flux post-paiement |
| □ | Bouton WhatsApp flottant visible sur toutes les pages |
| □ | Pixel Meta + GA4 installés et vérifiés |
| □ | Chargement < 2 secondes sur mobile (test PageSpeed) |
| □ | Formulaire de capture non-acheteurs opérationnel |
| □ | Test complet du tunnel : visite → inscription → paiement → confirmation |
| □ | Validation finale par Alfred Dah avant mise en ligne officielle |

Message final à Samba L'objectif de cette Version V2 n'est pas d'avoir un beau site. L'objectif est que chaque visiteur qui arrive sur leguideai.com n'ait qu'une seule question en tête : "Comment puis-je rejoindre ce Bootcamp ?" Tout le reste est secondaire. — Alfred Dah, CEO Le Guide IA

LE GUIDE IA  ·  leguideai.com  ·  alfred@leguideai.com

Document confidentiel – Usage interne uniquement · Juillet 2026