LE GUIDE IA

BRIEF DE CADRAGE — PLATEFORME PREMIUM

Cahier des charges minimal & demande de chiffrage

À l'attention de : Samba Diop — Responsable technique De la part de : Alfred Dah — Product Owner, LE GUIDE IA Objet : cadrage de la V1 de la plateforme et demande de dossier de conception chiffré

# 1. Objet de ce document

Ta note « Vision de la future plateforme Premium » décrit correctement la direction que LE GUIDE IA veut prendre : passer d'un site vitrine à un écosystème (formations, ressources, services, espace entreprises, espace membre, automatisation).

Avant de lancer le développement, nous avons besoin de deux choses de ta part : (1) que tu chiffres et priorises un périmètre volontairement resserré pour une première version, et (2) un dossier de conception complet qui nous permette de valider budget, délais et architecture avant tout engagement.

Ce document remplace la vision globale par un cahier des charges minimal, exploitable, sur lequel tu peux directement chiffrer.

# 2. Ce que nous validons dans ta vision

Points validés immédiatement • La direction générale : sortir du site vitrine, construire un écosystème durable. • La centralisation de l'expérience apprenant dans un espace membre personnel. • L'automatisation du parcours inscription → paiement → accès → certificat. • L'existence d'une offre dédiée aux entreprises comme levier de revenus, sous forme d'accompagnement à leur digitalisation et à l'IA (construction ou refonte de site web, mise en place de Google Workspace/Gemini ou Microsoft 365/Copilot, gestion de la visibilité numérique via le e-marketing). • La création et la commercialisation de deux formations distinctes : Bootcamp IA Pro et Bootcamp IA Business. • La nécessité d'un espace d'administration sans intervention technique directe.

Ces éléments ne sont plus à débattre — ils orientent la V1 ci-dessous.

# 3. Cible prioritaire retenue pour la V1

Plutôt que de servir simultanément étudiants, salariés, entrepreneurs, entreprises, ONG et universités dès le lancement, la V1 se concentre sur deux profils, alignés sur la structure déjà validée du Bootcamp IA Pro et du Bootcamp IA Business :

- Formation 1 — Bootcamp IA Pro : salariés et professionnels individuels cherchant à développer leur carrière et leur productivité avec l'IA.

- Formation 2 — Bootcamp IA Business : entrepreneurs et indépendants cherchant à développer leur activité avec l'IA.

Périodicité : 1ère semaine du mois pour le Bootcamp IA Pro, 3ème semaine du mois pour le Bootcamp IA Business.

Les entreprises (comptes organisationnels, formations d'équipe) sont incluses en V1 uniquement via une page de contact et un diagnostic initial — pas un portail complet (voir section 6, fonctions reportées).

Les étudiants et chercheurs d'emploi pourront utiliser certaines ressources, mais ne doivent pas structurer l'architecture commerciale de la V1.

# 4. Périmètre fonctionnel V1 — à chiffrer en priorité

Merci de fournir un chiffrage (temps + coût) pour chacune des fonctions suivantes, classées par module.

Repères sur les formations à intégrer dans la plateforme • Bootcamp IA Pro — 15 h de sessions : du lundi au vendredi de 19h à 21h GMT, et le samedi de 8h00 à 13h00 GMT. Coût : 99 000 FCFA. • Bootcamp IA Business — 15 h de sessions : du lundi au vendredi de 19h à 21h GMT, et le dimanche de 16h00 à 21h00 GMT. Coût : 199 000 FCFA. • Prérequis participant : savoir utiliser un ordinateur, naviguer sur Internet, gérer ses emails et manipuler des documents de base. Un ordinateur portable est fortement recommandé.

## Module 1 — Identité et accès

| Fonction | Description attendue | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Inscription et connexion | Compte personnel, email + mot de passe, récupération d'accès | Immédiate |
| Rôles et permissions | Distinction apprenant / administrateur | Immédiate |

| Rôles techniques V1 recommandés |  |
| --- | --- |
| Rôles (comptes) • Apprenant • Formateur / correcteur • Administrateur de contenu • Super-administrateur | Statuts / droits d'accès • Visiteur • Prospect • Client • Membre Premium • Ancien participant |

## Module 2 — Espace membre / Académie

| Fonction | Description attendue | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Catalogue de formations | Bootcamp IA Pro et Bootcamp IA Business en premier ; extensible ensuite | Immédiate |
| Vidéos, documents, exercices | Accès centralisé par session, remplace WhatsApp et Drive dispersé | Immédiate |
| Suivi de progression | Visualisation simple de l'avancement par participant : validation des devoirs et des quiz | Immédiate |
| Certificats vérifiables | Génération automatique en fin de parcours | Immédiate |
| Factures et historique d'achats | Facture automatique après paiement | Immédiate |

## Module 3 — Commerce et paiement

| Fonction | Description attendue | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Paiement en ligne amélioré | Carte + paiement mobile local + international | Immédiate |
| Confirmation automatique | Accès et documents envoyés sans intervention manuelle | Immédiate |
| Inscription simplifiée | Réduction du nombre d'étapes actuel | Immédiate |

## Module 4 — Bibliothèque Premium (version initiale)

| Fonction | Description attendue | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 30 à 40 ressources | Prompts, modèles, guides — ressources classées et différenciées entre Bootcamp IA Pro et Bootcamp IA Business | Moyenne |
| Accès gratuit / Premium | Une partie gratuite pour l'acquisition (vidéos déjà publiées sur YouTube), une partie réservée aux membres Premium | Moyenne |
| Recherche et catégorisation | Classement simple, pas de moteur de recherche avancé en V1 | Moyenne |

## Module 5 — CRM et suivi commercial

| Fonction | Description attendue | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Suivi des prospects | Statut, source, étape commerciale | Immédiate |
| Emails et notifications automatiques | Relances, rappels, confirmations | Immédiate |
| Tableau de bord commercial simple | Inscriptions, chiffre d'affaires, taux de conversion | Immédiate |

## Module 6 — Entreprises (version initiale, pas le portail complet)

| Fonction | Description attendue | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Page dédiée entreprises | Présentation de l'offre B2B (digitalisation, IA, e-marketing) | Moyenne |
| Formulaire de diagnostic initial | Qualification du besoin avant devis | Moyenne |
| Demande de devis | Formulaire simple, traitement manuel côté LE GUIDE IA en V1 | Moyenne |

## Module 7 — Administration

| Fonction | Description attendue | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Gestion des formations et ressources | Ajout / modification sans intervention code | Immédiate |
| Gestion des utilisateurs et paiements | Vue d'ensemble, export possible | Immédiate |
| Statistiques de base | Inscriptions, chiffre d'affaires, ressources consultées | Immédiate |

# 5. Parcours utilisateurs attendus

Merci de concevoir les maquettes en suivant ces trois parcours — ils doivent apparaître explicitement dans le dossier de conception.

## Parcours apprenant individuel

Visiteur → ressource gratuite → inscription → achat Bootcamp → espace membre → progression → certificat → proposition d'offre Premium.

## Parcours entreprise (version initiale)

Entreprise → page dédiée → formulaire de diagnostic → devis → paiement → formation ou mission → livraison.

## Parcours membre Premium

Connexion → tableau de bord → formations en cours → ressources → certificats → factures.

# 6. Fonctionnalités explicitement reportées (hors V1)

Ces fonctions ne doivent pas être chiffrées ni développées dans cette première phase :

- Bibliothèque de plusieurs centaines de ressources.

- Portail entreprise complet (comptes multi-utilisateurs, reporting avancé, gestion d'équipe).

- Marketplace de consultants.

- Communauté / réseau social intégré.

- Assistant IA personnalisé.

- Application mobile native.

- Automatisations avancées au-delà du parcours inscription → paiement → accès → certificat.

# 7. Exigences non négociables

Propriété des actifs • Le nom de domaine, l'hébergement, la base de données, le code source et le dépôt de code sont la propriété exclusive de LE GUIDE IA. • Un accès administrateur secondaire (Alfred Dah) doit exister sur tous les comptes et outils dès le lancement. • Une documentation technique et une procédure de sauvegarde doivent être livrées avec la plateforme. • Le transfert à un autre développeur doit être possible sans dépendance exclusive à Samba.

Sécurité et confidentialité minimales • Politique de confidentialité et conditions générales intégrées. • Mots de passe et permissions par rôle sécurisés. • Sauvegardes régulières et journal des actions administratives. • Procédure de gestion des incidents documentée.

# 8. Dossier de conception demandé avant tout développement

Avant validation finale et lancement du développement, merci de nous fournir un dossier de conception contenant les éléments suivants :

- Objectifs commerciaux visés par la V1

- Utilisateurs prioritaires retenus et hypothèses associées

- Parcours utilisateurs détaillés (reprenant la section 5)

- Arborescence complète du site

- Maquettes de chaque écran principal

- Liste des fonctions avec priorisation indispensable / souhaitable / ultérieure

- Architecture technique proposée (hébergement, base de données, langages, frameworks)

- Outils et intégrations proposés (paiement, WhatsApp Business, emailing, comptabilité)

- Structure des données (utilisateurs, formations, paiements, ressources)

- Mesures de sécurité prévues

- Modalités d'hébergement et de sauvegarde

- Calendrier de développement détaillé par module

- Budget de développement, module par module

- Coûts mensuels récurrents attendus (hébergement, outils, maintenance)

- Modalités de maintenance après livraison

- Critères d'acceptation et de validation de chaque module

- Confirmation écrite de la propriété du code, des comptes et des accès (section 7)

# 9. Format de réponse attendu

Merci de nous transmettre :

- Un chiffrage détaillé (temps + coût) pour chaque module de la section 4, présenté module par module.

- Une proposition de calendrier réaliste, en semaines, par module.

- Le dossier de conception listé en section 8, sous forme de document unique.

Aucun développement complet ne sera lancé avant validation conjointe de ce dossier.

# 10. Prochaines étapes

- Samba transmet le chiffrage et le dossier de conception.

- Alfred valide (ou ajuste) le périmètre, le budget et le calendrier.

- Signature d'un accord clarifiant la propriété des actifs (section 7) avant tout développement.

- Lancement du développement du Module 1 (Identité et accès) et du Module 2 (Espace membre).

La vision est bonne. Ce document sert à la rendre exécutable, chiffrable et livrable — sans compromettre ce qui fait déjà fonctionner LE GUIDE IA aujourd'hui : ses formations Bootcamp IA Pro et Bootcamp IA Business.